企业专网通讯链路智能调度软件 研发合同

甲方：大农科技股份有限公司

统一社会信用代码：[待补充]

地址：[待补充]

乙方：扬州捷知晟科技有限公司

统一社会信用代码：[待补充]

地址：[待补充]

依据中华人民共和国民法典及相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、公平诚信、互利共赢的原则，就乙方承接甲方企业专网通讯链路智能调度软件研制事宜，经协商一致，订立本合同，以资共同信守。

1 项目名称与研发范围

1.1 本合同旨在明确甲乙双方在软件研制、交付、验收、付款及知识产权等环节的权利与义务，保障软件按期保质完成并投入使用。

1.2 乙方承接的合作范围为企业专网通讯链路智能调度软件的全流程研制、调试、集成与技术文档编制工作。

2 研发内容

2.1 乙方需构建一个能够对企业专网通讯链路状态进行实时监控的功能模块，该模块需具备同时监控不少于500条物理与虚拟通讯链路的能力，并确保监控数据的刷新频率不低于每5秒一次。

2.2 乙方需研发一个链路负载智能分析与调度策略引擎，该引擎应内置不少于200条可配置的调度策略，并能够基于带宽利用率、延迟、丢包率等多维度网络参数进行动态的调度决策。

2.3 乙方需搭建链路故障自动诊断与切换模块，该模块需实现100%的故障检测覆盖率，并确保在检测到主链路故障后，系统能够在30秒内自动切换至备用链路。

2.4 乙方需配置调度策略管理与可视化配置界面，该界面应支持管理员对调度策略进行新增、删除、修改、查询及优先级调整等操作，并保证策略生效的延迟不超过10秒。

2.5 乙方需开发调度日志与性能报表系统，该系统应完整记录所有调度事件与链路性能数据，并具备不低于365天的日志存储容量。

2.6 乙方需完成软件与甲方现有网络管理平台及硬件设备的接口适配工作，实现与不少于3类主流网络设备（例如路由器、交换机、防火墙）的API级数据交互与指令下发功能。

3 研发目标

3.1 软件系统应实现高精度的调度决策，确保调度决策准确率不低于99.5%，并将误调度率控制在0.1%以下。

3.2 软件的核心调度引擎需具备高并发处理能力，在每秒处理不少于1000次调度请求的场景下，其平均响应延迟应不超过100毫秒。

3.3 软件系统整体应保持高可用性，整体可用性不低于99.9%，年均计划外中断时间累计不超过8.76小时。

3.4 软件的用户界面及对外提供的API接口应具备良好的响应性能，平均响应时间不超过2秒，以满足运维人员的实时操作需求。

3.5 软件的功能应完整、无遗漏地覆盖本合同约定的全部调度场景与策略，确保不存在逻辑缺陷或功能缺失。

4 产品目标

4.1 软件交付投入使用后，应能实现对企业专网通讯链路的自动化智能调度，显著减少人工干预，将人工干预频次降低70%以上。

4.2 软件应能优化网络资源分配，有效提升专网关键链路的带宽资源利用率，使其达到85%以上。

4.3 软件应能缩短网络故障对业务的影响时间，将故障的业务影响时间缩短50%，并确保故障恢复时间平均不超过5分钟。

4.4 软件应具备良好的扩展性，以满足甲方未来三年内业务规模扩张带来的网络调度需求，支持链路监控规模能够平滑扩展至1500条。

4.5 软件应致力于降低网络运维的复杂度，通过友好的界面和清晰的逻辑，使初级运维人员经过培训后可独立完成80%的日常调度策略配置与监控任务。

5 合同价款与支付方式

5.1 本合同项下全部工作的总价款为人民币玖拾叁万元整，小写 ¥930000.00元，该价款为固定总价，包含研制、调试、集成、文档、培训、税费等全部相关费用。

5.2 第一期付款：本合同生效后，甲方向乙方支付第一期款项，作为项目启动资金。

5.3 第二期付款：乙方完成软件核心功能研制并向甲方提交内测版本，且甲方确认功能符合阶段性要求后，甲方向乙方支付第二期款项。

5.4 第三期付款：软件通过甲方一次性验收，且双方签署验收单后，甲方向乙方支付第三期款项。

5.5 乙方应向甲方开具合法有效的等额增值税专用发票，甲方收到发票后按约定完成付款。乙方指定收款账户信息将以书面形式单独提供。

6 双方权利与义务

6.1 甲方权利与义务

6.1.1 甲方权利

6.1.1.1 有权对乙方的研制进度、技术方案、交付成果进行监督与核查，要求乙方定期提交项目进展报告。

6.1.1.2 有权依据本合同约定的标准，对乙方提交的软件及相关文档进行一次性验收，提出合理的整改意见。

6.1.1.3 有权要求乙方按照合同约定完成软件适配、调试工作，保障软件符合实际使用需求。

6.1.1.4 有权享有本合同项下软件的全部知识产权，禁止乙方未经授权使用、转让相关技术成果。

6.1.2 甲方义务

6.1.2.1 应在合同生效后3个工作日内，向乙方提供完整的网络拓扑、业务需求、现有设备接口文档等必要资料。

6.1.2.2 应配合乙方完成软件内测、调试工作，提供符合要求的测试环境与网络设备。

6.1.2.3 应严格按照本合同约定的时限与金额支付合同价款，不得无故拖欠、拒付。

6.1.2.4 应保守乙方的商业秘密与技术秘密，不得向第三方泄露未公开的技术方案、交付成果。

6.2 乙方权利与义务

6.2.1 乙方权利

6.2.1.1 有权按照合同约定按时、足额收取各阶段合同价款。

6.2.1.2 有权要求甲方及时提供研制所需的需求资料、测试环境，配合项目推进。

6.2.1.3 有权拒绝甲方提出的超出本合同约定范围的不合理研制要求，新增需求可另行协商订立补充协议。

6.2.2 乙方义务

6.2.2.1 应严格按照本合同约定的研制内容、时限推进工作，确保交付成果符合研制目标与产品目标。

6.2.2.2 应向甲方提交完整的交付物，包括软件安装包、用户操作手册、技术维护手册、源代码、测试报告。

6.2.2.3 应在软件验收通过后，提供12个月的免费技术支持与故障排查服务，响应时限不超过24小时。

6.2.2.4 应保证软件不含恶意代码、后门程序，不侵犯任何第三方的知识产权、商业秘密等合法权益。

6.2.2.5 应保守甲方的商业信息、网络拓扑数据、调度策略等秘密，保密期限自合同生效之日起长期有效。

7 平台验收

7.1 本合同实行一次性验收，验收地点为甲方指定的办公场所，验收时限为乙方提交全部交付物后7个工作日内。

7.2 验收依据为本合同约定的研制内容、研制目标、产品目标及双方确认的技术要求，验收内容涵盖功能实现、性能指标、数据精度、接口适配、文档完整性等全部事项。

7.3 乙方提交交付物后，应向甲方提出书面验收申请，甲方收到申请后组织相关技术人员开展验收工作。

7.4 验收合格的，甲乙双方当场签署软件研制验收单，视为交付完成；验收不合格的，乙方应在10个工作日内完成全部整改，并重新提交验收申请。

7.5 乙方整改后仍未达到验收标准的，甲方有权依据本合同违约责任条款追究乙方责任。

8 知识产权

8.1 乙方依据本合同研制完成的软件全部成果，包括但不限于著作权、专利权、技术秘密、源代码、文档资料等，自成果完成之日起，全部知识产权归甲方所有。

8.2 乙方不得擅自使用、复制、传播、转让、许可第三方使用本合同项下软件及相关技术成果，不得将相关成果用于本合同约定以外的任何用途。

8.3 乙方可在经甲方书面同意后，将软件成果用于非商业性的技术研究与案例展示，不得泄露甲方核心业务信息与网络数据。

8.4 乙方应配合甲方完成软件著作权登记、专利申请等相关手续，提供所需技术资料，相关费用由甲方承担。

9 违约责任

9.1 甲方未按合同约定时限支付价款的，每逾期一日，应向乙方支付当期应付价款0.05%的违约金；逾期超过30日的，乙方有权暂停项目推进，由此产生的延期责任由甲方承担。

9.2 乙方未按合同约定时限完成软件研制并提交交付物的，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款0.05%的违约金；逾期超过20日的，甲方有权解除合同，乙方应在合同解除后5个工作日内退还甲方已支付的全部价款，并向甲方支付合同总价款10%的违约金。

9.3 乙方交付的软件经两次整改后仍未达到验收标准的，甲方有权解除合同，乙方退还甲方已支付的全部价款，并赔偿甲方由此造成的实际经济损失。

9.4 乙方违反知识产权约定，擅自使用、转让、泄露软件成果的，应向甲方支付合同总价款30%的违约金，同时赔偿甲方全部实际损失，甲方有权追究乙方的法律责任。

9.5 任何一方违反保密义务，泄露对方商业秘密或技术秘密的，应向对方支付合同总价款15%的违约金，并承担由此造成的全部损失。

9.6 因乙方软件存在侵权问题导致甲方遭受第三方索赔、诉讼的，由乙方承担全部法律责任与经济赔偿，甲方有权解除合同并要求乙方退还已付价款。

10 争议解决

10.1 本合同履行过程中发生的任何争议，由双方友好协商解决。

10.2 协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼，通过司法途径解决争议。

11 其他条款

11.1 本合同未尽事宜，由双方协商一致后订立书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

11.2 因不可抗力导致本合同无法履行或延迟履行的，遭遇不可抗力一方应及时通知对方，双方可根据影响程度协商变更或解除合同，互不承担违约责任。

11.3 本合同项下的所有通知、文件、资料均以书面形式送达，双方确认的通讯地址为有效送达地址。

11.4 本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

12 合同份数

11.5 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

（以下部分无正文）

甲方：大农科技股份有限公司（盖章）

日期：2026.1.20

乙方：扬州捷知晟科技有限公司（盖章）

日期：2026.1.20

***

附件：企业专网通讯链路智能调度软件 研发验收单

| 序号 | 验收项目分类 | 具体验收内容 | 验收标准 | 验收结果（合格/不合格） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 链路监控模块 | 实时监控链路数量与刷新频率 | 同时监控不少于500条链路，数据刷新频率不低于每5秒一次 |  |  |
| 2 | 调度策略引擎 | 调度策略配置与决策能力 | 内置不少于200条可配置策略，调度决策准确率不低于99.5% |  |  |
| 3 | 故障切换模块 | 故障检测与自动切换时效 | 故障检测覆盖率100%，主备链路切换时间不超过30秒 |  |  |
| 4 | 系统性能 | 高并发处理与响应延迟 | 每秒处理不少于1000次请求，平均响应延迟≤100毫秒 |  |  |
| 5 | 系统可用性 | 系统整体运行稳定性 | 系统整体可用性不低于99.9% |  |  |
| 6 | 接口适配 | 与现有网络设备对接 | 实现与不少于3类主流网络设备的API级数据交互与指令下发 |  |  |
| 7 | 业务成效 | 带宽利用率提升 | 关键链路带宽资源利用率提升至85%以上 |  |  |
| 8 | 业务成效 | 故障恢复时间缩短 | 故障恢复时间平均不超过5分钟 |  |  |
| 9 | 交付文档 | 文档完整性与规范性 | 交付用户操作手册、技术维护手册、源代码、测试报告等全套文档 |  |  |
| 10 | 培训服务 | 运维人员培训效果 | 初级运维人员可独立完成80%的日常配置与监控任务 |  |  |

验收结论

☑ 整体验收合格，同意签署验收单，按合同约定支付尾款。

□ 整体验收不合格，需乙方在 7 个工作日内完成整改后重新验收。

甲方验收签字（盖章）：大农科技股份有限公司

验收单签署日期：2026.4.9

乙方验收签字（盖章）：扬州捷知晟科技有限公司

验收单签署日期：2026.4.9